Об утверждении сводного годового плана 
ремонтов источника тепловой энергии
и тепловых сетей на территории

Платошинского сельского поселения

на 2022 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, письмом ООО «Стройтехсервис» от 23.11.2021             № 498, Уставом Платошинского сельского поселения администрация Платошинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источника тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год (далее – Сводный годовой план).

2. ООО «Стройтехсервис»:

2.1. Произвести ремонт источника тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно Сводному годовому плану.

2.2. В срок до 31.03.2023 года предоставить в администрацию Платошинского сельского поселения информацию о выполнении Сводного годового плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения», разместить на официальном сайте Платошинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения – глава

## администрации Платошинского

## сельского поселения                                                                                     Ю.В. Левин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 17.01.2022 № 2

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

ремонта источника тепловой энергии и тепловых сетей

## на территории Платошинского сельского поселения на 2022 год

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлы в здании котельной | замена турбулизаторов, замена уплотнительных колец | июль-август 2022 года | от МКД № 1 по ул. Владимирова с. Платошино до МКД № 30 по ул. Владимирова с. Платошино включительно |
| 2 | Тепловая сеть с.Платошино | частичная замена теплоизоляции | июль-август 2022 года | на всей протяженности |
| 3 | Тепловая сеть в районе р. Платошинка | устранение провисания трубопроводов с ремонтом опор | июнь-август 2022 года | от МКД № 1 по ул. Владимирова с. Платошино до МКД № 30 по ул. Владимирова с. Платошино включительно |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2022

2