Об утверждении проекта

«Обустройство зоны отдыха

"Платошино местечко"»

В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект «Обустройство зоны отдыха "Платошино местечко"».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                             Ю.В.Левин

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением

# администрации

# Платошинского

# сельского поселения

# от 20.06.2017 № 80

ПРОЕКТ

«Обустройство зоны отдыха "Платошино местечко"»

1. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство зоны отдыха «Платошино местечко», Пермский край, Пермский район, с.Платошино, ул. Школьная, 42а |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 20 000,0 |
| Цель и задачи проекта | Цель программы: - создание благоприятных условий для организации досуга и отдыха жителей и гостей Платошинского сельского поселения Задачи проекта: - обустройство части территории сельского стадиона, примыкающей к дому культуры под зону отдыха; - демонтаж существующей танцевальной площадки, находящейся в аварийном состоянии; - установка крытого сценического комплекса для проведения массовых мероприятий; - установка фонарей для уличного освещения - установка скамеек; - установка урн для мусора; - вовлечение жителей с.Платошино в процесс облагораживания зоны отдыха «Платошино местечко»; - проведение праздничных концертов и прочих культурно-массовых мероприятий |
| Инициатор проекта | Жители с. Платошино (инициативная группа) 16 человек |
| Заявитель проекта | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 3 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01.06.2018 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 01.09.2018 г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 1 495,0 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не > 60%) | 897,0 |
| местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета) | 200,0 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего | 398,0 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 100,0 |
| денежными средствами | 0,0 |
| трудовым участием | 100,0 |
| предоставлением помещений | 0,0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 33,0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 33,0 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 265,0 |
| денежными средствами | 0,0 |
| предоставлением помещений | 35,0 |
| техническими средствами | 100,0 |
| трудовым участием | 0 |
| Материалы (ПГС, пиломатериалы) | 80,0 |
| Организация и проведение торжественного открытия | 50,0 |

Трудовое участие:

| № п/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к демонтажу и демонтаж существующей танцевальной площадки 1975 года постройки | 1 950 | 40,0 | 78 000,0 |
| 2 | Установка урн | 50 | 40,0 | 2 000,0 |
| 3 | Благоустройство территории | 500 | 40,0 | 20 000,0 |
|  | Всего: | 2 500,0 |  | 100 000,0 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 160 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 80 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Трудоспособное население, дети, пенсионеры, инвалиды |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно | 2 500 |
| в том числе прямо, чел. | 800 |
| косвенно, чел. | 1 700 |

Инициаторы проекта:

| № п/п | Инициатор проекта (ФИО, наименование организации) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители с.Платошино (инициативная группа) 16 человек | Трудовое участие в реализации проекта, подготовка к демонтажу и демонтаж существующей танцевальной площадки 1975 года постройки |
| 2 | Администрация Платошинского сельского поселения | Принятие решения об общем собрании граждан, подготовка документов, контроль за денежными средствами, контроль за ходом строительно-монтажных работ, приемка работ |
| 3 | Смирнова Ольга Викторовна, жительница | координатор проекта и работ, работа с населением |
| 4 | ООО «ГолденПлат» | Предоставление техники, трудовых ресурсов и строительных материалов, предоставление помещений для хранения материалов |

2. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Село Платошино является центральной усадьбой Платошинского сельского поселения. В селе проживает 2 500 человек. На территории села нет ни одной площадки для проведения массовых мероприятий культурной направленности.

В старой части села Платошино на сельском стадионе есть территория, на которой расположена старая танцевальная площадка 1975 года постройки. Именно в данном месте планируется соорудить благоустроенное место отдыха жителей и гостей Платошинского сельского поселения «Платошино местечко».

В настоящее время дети, подростки и молодежь села много времени проводят у телевизоров, компьютеров, в сомнительных компаниях вместо того, чтобы вести активный образ жизни, заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, кружки и творческие объединения.

Подрастающее поколение, молодежь должны пропагандировать культ здорового и образованного человека, не обремененного вредными привычками и болезнями.

При реализации проекта по обустройству места отдыха «Платошино местечко» для жителей и гостей поселения, различных возрастных категорий, появится возможность не только посещать культурно-массовые мероприятия, но и непосредственно принимать в них участие.

Для руководителей творческих объединений и кружков, работников культуры новая площадка станет местом для проведения мероприятий, фестивалей, праздников. А это - один из способов снижения правонарушений в подростковой среде.

К тому же, времяпровождение подростков на улице может стать для них не менее интересным и познавательным, чем новая видео игра, если недалеко от дома есть объект культуры. Подростки должны понять, что кроме гаджетов есть и непосредственные способы общения, что это интересно, увлекательно.

На сценической площадке подросток познает правила поведения в обществе, формирует чувство команды и дружеского плеча. Доступность очагов культуры на селе является одной из форм профилактики безнадзорности несовершеннолетних, путем организации их досуга.

Творческие мероприятия на площадке «Платошино местечко» будут направлены, прежде всего, на духовное оздоровление жителей, объединения различных групп населения в проведении совместных мероприятий и праздников. Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей - является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей малой Родины.

Это рождает не только желание быть активным участником жизнедеятельности своего государства, но и нести ответственность своими делами и поступками за его будущее.

Среди основных целей и задач проекта можно выделить следующее:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории                с. Платошино;

2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

3. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в с. Платошино. Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей общественной организации, индивидуальных предпринимателей, специалистов администрации поселения на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах Платошинского сельского поселения. Жители с. Платошино почувствуют себя участниками преобразований своей малой Родины, у них возникнет желание нести ответственность своими делами и поступками за ее будущее.

После реализации проекта по обустройству места отдыха «Платошино местечко» уменьшится количество жителей, ведущих асоциальный образ жизни. Новая творческая площадка в с. Платошино будет доступна на безвозмездной основе для жителей и гостей села в любое удобное для них время.

Однако в настоящее время большую проблему составляет сложившаяся неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Непривлекательность проживания на территории Платоишнского сельского поселения, как среды обитания, вызывает рост миграционных настроений, в том числе среди активной молодежи. Происходит уменьшение количества молодых людей, желающих связать свою жизнь с работой на земле. Даже дети, выросшие в сельской местности, стараются продолжить учебу не в Пермских образовательных учреждениях, а в городах: Санкт-Петербург, Москва, Казань, считая, что это даст им возможность лучшего жизнеустройства и самореализации.

В связи с этим наличие обустроенной творческой площадки «Платошино местечко» станет важным этапом по осуществлению инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, т.к. большинство граждан, которые смогут воспользоваться данной площадкой, живут и работают в сельской местности.

Большую роль играет и использование механизмов государственно- частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций.

Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей - является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей малой Родины. Это рождает не только желание быть активным участником жизнедеятельности своего государства, но и нести ответственность своими делами и поступками за его

будущее.

2.2. Ожидаемые результаты проекта

В результате реализации проекта будут созданы благоприятные условия для отдыха всех категорий населения под открытым небом Платошинского сельского поселения. Предоставлены дополнительные возможности жителям поселения для самореализации, самоутверждения, самовыражения.

Эффективность проекта выразится в:

- увеличение численности населения поселения, систематически занимающегося культурой и творчеством, до 15% от общей численности населения Платошинского сельского поселения;

- увеличение количества специалистов в сфере культуры сельского Дома культуры с 7 до 9 человек;

- повышение пропускной способности объектов культурного и творческого назначения;

- задействование наибольшего числа детей и подростков на творческой площадке,   где они смогут  заниматься  бесплатно,  в  любое  время  любимым  направлением, а также принимать участие в разного рода мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

2.3. Дальнейшее развитие Проекта

После завершения проекта ежегодно на содержание места отдыха «Платошино местечко» на поддержание его в нормативном состоянии в бюджете поселения будут выделяться средства.

Реализация Проекта позволит повысить духовное и нравственное воспитание подрастающих платошинцев.  Будет получен уникальный опыт привлечения добровольцев-волонтеров из числа жителей села, педагогов по организации занятости школьников во внеурочное время.

3. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: |
| Подготовка территории: демонтаж аварийного сооружения – танцевальная площадка, сбор и вывоз мусора | 01.06.2018-20.06.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Приобретение оборудования: |
| Приобретение крытого сценического комплекса (через процедуру торгов) | 10.06.2018-20.07.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Приобретение скамеек, урн | 10.06.2018-20.07.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Приобретение фонарей для уличного освещения | 10.06.2018-20.07.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: |
| Монтаж крытого сценического комплекса | 25.07.2018-10.08.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Установка фонарей для уличного освещения | 25.07.2018-10.08.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Установка скамеек | 25.07.2018-10.08.2018 | Администрация Платошинского сельского поселения |
| 4. Прочая деятельность (указать наименование): |  | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Благоустройство территории | 11.08.2018-31.08.2018 | Инициативная группа |
| Торжественное открытие места отдыха «Платошино местечко» | 01.09.2018 года | Инициативная группа, Платошинский СДК |

4. Смета расходов по проекту

«Обустройство зоны отдыха "Платошино местечко"»

(руб.)

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка территории: демонтаж аварийного сооружения – танцевальная площадка, сбор и вывоз мусора | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Приобретение крытого сценического комплекса (через процедуру торгов) | 897 000,0 | 103 000,0 | 1 000 000,0 |
| Приобретение скамеек, урн | 0,0 | 97 000,0 | 97 000,0 |
| Приобретение фонарей для уличного освещения | 0,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
| Монтаж крытого сценического комплекса | 0,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| Установка фонарей для уличного освещения | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Установка скамеек | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Торжественное открытие парка | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Всего | 897 000,0 | 598 000,0 | 1 495 000,0 |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2017

80