Об утверждении муниципальной

программы «Формирование 
современной городской среды» 
на 2018-2022 годы в Платошинском

сельском поселении

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Платошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                             Ю.В.Левин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 31.08.2017 № 108

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

в Платошинском сельском поселении

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Паспорт ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Инициатор разработки Программы | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Администрация Платошинского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Платошинского сельского поселения, ЖК «Уют», ООО «Стройтехсервис», ТСЖ «Владимирова, 22», ТСЖ «Владимирова, 26», ТСЖ «Владимирова, 28», иные организации и учреждения, жители Платошинского сельского поселения |
| Цели программы | Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания населения Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района |
| Задачи программы | Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач по повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в населённых пунктах Платошинского сельского поселения |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели Программы: 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования | 27 849,5 рублей: по 5569,9 тыс. рублей ежегодно |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий достигнет показателя 100 % |

- Характеристика и оценка текущего состояния территории

Платошинского сельского поселения

Дворовые и общественные территории являются неотъемлемой и достаточно значимой частью всей территории Платошинского сельского поселения. Условия проживания населения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах напрямую зависят от уровня благоустройства прилегающей дворовой территории. В свою очередь общественные территории играют огромную роль в создании приятного облика Платошинского сельского поселения в целом.	На сегодняшний день территория поселения находится в довольно неплохом состоянии, однако требует огромного вклада для того, чтобы стать комфортной и безопасной для жителей поселения в полной мере.

Важной составляющей любого современного городского и сельского поселения является наличие благоустроенных дворовых и общественных территорий. Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованная площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

Платошинское сельское поселения имеет в своем составе 4 населенных пункта: село Платошино, деревня Усть-Курашим, деревня Сухо-Платошино, деревня Сыро-Платошино, на территории которых находится 30 многоквартирных домов и порядка 500 индивидуальных жилых домов, связанных между собой дорогами общей протяженностью 24, 9 км. Дорожное покрытие с течением времени изнашивается и в конечном итоге приходит в негодность, тем самым создает трудности для подъезда и подхода к жилым домам и социально-значимым объектам, которые пользуются ежедневным спросом у жителей поселения. Недостаточное освещение дворовых территорий или полное его отсутствие значительно повышает возникновение угроз для жизни и здоровья местных жителей.

Численность населения, проживающего в жилом фонде с частично благоустроенными дворовыми территориями, составляет около 1500 человек или 79 % от общего количества человек, проживающих в многоквартирных домах Платошинского сельского поселения. Все дворовые территории являются частично благоустроенными в связи с тем, что эти территории имеют круглогодичный доступ, скамейки, урны, озеленение. Некоторые из дворовых территорий кроме вышеперечисленных элементов благоустройства имеют достаточное освещение и некоторое оборудование детских площадок. Детские площадки, находящиеся на дворовых территориях, созданные в 80-90-х годах прошлого столетия, могут причинять вред здоровью и угрожать жизни маленьких жителей поселения. Кроме того, на территории старой части села, на которой проживает чуть меньше 50% населения, отсутствуют благоустроенные дворовые и общественные территории, что значительно понижает качество жизни населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Платошинского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Оценка текущего состояния территории Платошинского сельского поселения приведена в Таблице 1, составленной по результатам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий поселения.

Таблица 1

Показатели текущего состояния территории Платошинского сельского поселения

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество частично благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 10 |
| 2 | Площадь частично благоустроенных дворовых территорий | Га | 3,2 |
| 3 | Доля частично благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 47 |
| 4 | Охват населения частично благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с частично благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации, проживающего в жилом фонде МКД) | Проценты | 79 |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,6 |
| 7 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 16 |
| 8 | Охват населения благоустроенными муниципальными территориями общего пользования (доля населения, охваченная благоустроенными муниципальными территориями общего пользования от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 100 |

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении» (далее – Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт проездов, пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения;

- установка скамеек, урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- озеленение территории;

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни населения.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной и главной целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания населения Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Основными задачами Программы являются:

- Выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий, вследствие чего целевой показатель уровня благоустройства таких территорий достигнет 100 %;

- Выполнение ремонта и благоустройства общественных территорий, вследствие чего целевой показатель уровня благоустройства общественных территорий достигнет 100 %.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы.

- Планируемые мероприятия в рамках реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется проведение различного рода мероприятий, направленных на достижение конечного результата, а именно, высокого уровня благоустройства территории Платошинского сельского поселения, а также улучшение качества жизни населения. Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. Все планируемые мероприятия и сроки их проведения указаны в Приложении 1.

## Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Платошинского сельского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

## Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

## - повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

## - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству от инициативных граждан;

## - запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

## - создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Платошинского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания местных жителей и гостей поселения.

- Финансовое обеспечение реализации Программы

Для реализации муниципальной программы планируется привлечение финансовых средств в размере 27 849,5 тыс. рублей: по 5569,9 тыс. рублей ежегодно из федерального, краевого и местного бюджетов.  С более подробным распределением объемов финансового обеспечения можно ознакомиться в приложении 2.

- Процесс реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы администрация Платошинского сельского поселения предусматривает проведение организационных мероприятий (приложение 3).

В ходе осуществления организационных мероприятий, Заказчик программы, администрация Платошинского сельского поселения, несет ответственность за проведение указанных мероприятий, а также за целевое использование финансовых средств, направленных на выполнение работ по реализации муниципальной программы, своевременное оформление и подачу заявки на финансирование предшествующего этапа работ. Кроме этого, заказчик программы своевременно в установленном порядке представляет отчет о выполнении муниципальной программы и реализации финансовых средств, направленных на проведение всех необходимых мероприятий в рамках муниципальной программы.

В свою очередь Исполнители программы, отвечают за реализацию мероприятий по выполнению работ, согласованных с Заказчиком, необходимых для достижения поставленной цели муниципальной программы, своевременно в установленном порядке представляют отчет о реализации финансовых средств, направленных на проведение всех необходимых мероприятий в рамках муниципальной программы.

  - Финансовое и трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых и общественных территорий

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

В случае  если государственной программой Пермского края формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании действующего законодательства.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 	Трудовое участие граждан может быть рассмотрено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:  подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы), участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории, создание благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

- Оценка эффективности реализации Программы

Степень реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении является очень значимым показателем для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Чем выше степень реализации муниципальной программы, тем выше оценка эффективности ее реализации.

Для расчета степени реализации муниципальной программы необходимо использовать следующую формулу:

Стр= Фп/Пп,

где Стр – степень реализации, Фп – фактический показатель благоустроенных территорий, Пп- планируемый показатель благоустроенных территорий.

Оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществлять по следующим критериям:

Стр = 0 - 0,25 – неэффективная,

Стр 0,25 - 0,5 – низкоэффективная,

Стр 0,5 - 0,75 – эффективная,

Стр = 0,75 - 1 – высокоэффективная.

Для достижения наиболее результативных показателей необходимо проводить оценку эффективности реализации муниципальной программы не реже одного раза в год. В случае, если Программа в течение двух лет не дает эффективных результативных показателей, считается необходимым проводить корректировку муниципальной программы.

- Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния           на достижение целей Программы

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 1, д. 3, д. 5

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 2, д. 4

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 6, д. 8, д. 10

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 7, д. 9, д. 13, д.15

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 12

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 14

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 17

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 20

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 22

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 24

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 26

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 28

- с. Платошино, ул. Владимирова, д. 30

- с. Платошино, ул. Пионерская, д. 5,

- с. Платошино, ул. Пионерская, д.7,

- с. Платошино, ул. Пионерская, д. 9

- с. Платошино, ул. Пионерская, д. 11,

- с. Платошино, ул. Пионерская, д. 13

- с. Платошино, ул. Пионерская, д. 17,

- с. Платошино, ул. Сибирский тракт, д. 130,

- с. Платошино, ул. Школьная, д.53, д. 55.

- Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству                       в 2018-2022 годы

- Сельский стадион

- Стадион, расположенный на ул. Сибирский тракт

- Старый сквер

- Хоккейная площадка

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2022

годы в Платошинском

сельском поселении

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

в Платошинском сельском поселении

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Объем финансированиятыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Благоустройство территории сельского стадиона с. Платошино 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. обустройство беговой дорожки; 1.1.2. ремонт открытой сценической площадки; 1.1.3. обеспечение освещения стадиона 1.1.4. установка урн для мусора; 1.1.5. установка трибун. 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. устройство детской площадки 1.2.2. устройство ограждения стадиона 1.2.3. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2018 | 15.08.2018 | Приведение в нормативное состояние спортивного плоскостного сооружения | Повышение уровня благоустройства | 3769,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Благоустройство территории хоккейной площадки с. Платошино 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. ремонт сплошного ограждения хоккейной площадки; 2.1.2. устройство твердого покрытия на хоккейной площадке для использования в теплое время года; 2.1.3. обеспечение освещения; 2.1.4. установка урн для мусора; 2.1.4. установка трибун. 2.2. Дополнительный перечень работ: 2.2.1. обустройство подъездного пути к хоккейной площадке | Смирнова О.В. | 01.06.2018 | 15.08.2018 | Приведение в нормативное состояние спортивного плоскостного сооружения | Повышение уровня благоустройства | 1 800,0 |
| 3. Благоустройство дворовых территорий домов № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 30 по ул. Владимирова, № 53, 55 по ул. Школьная, № 130 по ул. Сибирский тракт, № 5, 7, 9, 11, 13, 17 по ул. Пионерская с. Платошино 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1.обустройство пешеходных дорожек; 3.1.2. установка МАФ; 3.1.3. обеспечение освещения 3.1.4. установка урн для мусора, скамеек; 3.2. Дополнительный перечень работ: 3.2.1. устройство детской площадки 3.2.2. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Приведение в нормативное состояние | Повышение уровня благоустройства | 5569,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Благоустройство территории старого сквера с. Платошино 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1.обустройство дорожки; 4.1.2. установка МАФ; 4.1.3. обеспечение освещения 4.1.4. установка урн для мусора; 4.1.5. установка ограждения. 4.2. Дополнительный перечень работ: 4.2.1. устройство детской площадки; 4.2.2. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Приведение в нормативное состояние | Повышение уровня благоустройства | 5569,9 |
| 5. Благоустройство дворовых территорий домов № 2, 4, 6, 12, 14, 20, 24, 22, 28 по ул. Владимирова с. Платошино 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.обустройство пешеходных дорожек; 5.1.2. установка МАФ; 5.1.3. обеспечение освещения 5.1.4. установка урн для мусора, скамеек; 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.1. устройство детской площадки 5.2.2. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2021 | 30.09.2021 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства | 5569,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Благоустройство стадиона с. Платошино ул. Сибирский тракт 6.1.Минимальный перечень работ: 6.1.1.обустройство беговой дорожки, футбольного поля; 6.1.2. обеспечение освещения стадиона 6.1.3. установка урн для мусора; 6.1.4. установка трибун. 6.2. Дополнительный перечень работ: 6.2.1. устройство детской площадки 6.2.2. устройство ограждения стадиона 6.2.3. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2022 | 30.09.2022 | Приведение в нормативное состояние спортивного плоскостного сооружения | Повышение уровня благоустройства | 3769,9 |
| 7. Благоустройство дворовых территорий домов № 6, 8, 10, 26 по ул. Владимирова с. Платошино 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1.обустройство пешеходных дорожек; 1.1.2. установка МАФ; 1.1.3. обеспечение освещения 1.1.4. установка урн для мусора, скамеек; 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. устройство детской площадки 1.2.2. озеленение территории | Смирнова О.В. | 01.06.2022 | 30.09.2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства | 1800,0 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2022

годы в Платошинском

сельском поселении

ОБЪЕМЫ

финансового обеспечения муниципальной программы «Формирования современной городской среды»                         на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг. в Платошинском сельском поселении | 2018 год |
|  | Администрация Платошинского сельского поселения в том числе: | Всего | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 5569,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2971,9 |
|  |  | Краевой бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2292,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 305,3 |
|  | 2019 год |
|  | Администрация Платошинского сельского поселения в том числе: | Всего | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 5569,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2971,9 |
|  |  | Краевой бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2292,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 305,3 |
|  | 2020 год |
|  | Администрация Платошинского сельского поселения в том числе: | Всего | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 5569,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2971,9 |
|  |  | Краевой бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2292,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 305,3 |
|  | 2021 год |
|  | Администрация Платошинского сельского поселения в том числе: | Всего | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 5569,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2971,9 |
|  |  | Краевой бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2292,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 305,3 |
|  | 2022 год |
|  | Администрация Платошинского сельского поселения в том числе: | Всего | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 5569,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2971,9 |
|  |  | Краевой бюджет | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 2292,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 516 | 1101 | 46 0 02 L5550 | 200 | 305,3 |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2022

годы в Платошинском

сельском поселении

ПЕРЕЧЕНЬ

организационных мероприятий для реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы в Платошинском сельском поселении

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответствен-ный исполнитель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг в Платошинском сельском поселении | Разработан, опубликован | Админист-рация Платошин-ского сельского поселения | 01.08.2017 года |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. в Платошинском сельском поселении | Утверждена | Админист-рация Платошин-ского сельского поселения | 01.09.2017 года |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Планируется | Админист-рация Платошин-ского сельского поселения | 31.12.2017 года | 31.12.2018 года | 31.12.2019 года | 31.12.2020 года | 31.12.2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Планируется | Админист-рация Платошин-ского сельского поселения |  | 30.04.2018 года | 30.04.2019 года | 30.04.2020 года | 30.04.2021 года | 30.04.2022 года |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2017

108